Проект

- СОВЕТ

- ТЕВРИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

________2024                                                                                                     №_____-р

р.п. Тевриз

О подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Тевризского муниципального района Омской области к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов

Руководствуясь статьей 18 Устава Тевризского муниципального района Омской области, статьей 84 Регламента Совета Тевризского муниципального района Омской области, утвержденного решением Совета Тевризского муниципального района Омской области от 04.04.2019 № 413-р, заслушав и обсудив информацию о подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Тевризского муниципального района Омской области к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов, Совет Тевризского муниципального района Омской области решил:

1. Информацию о подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Тевризского муниципального района Омской области к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном органе средства массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления Тевризского муниципального района» и на официальном сайте Тевризского муниципального района Омской области.

Председатель Совета

Тевризского муниципального района

Омской области                                                                                        О.В. Берендеева

Приложение

к решению Совета Тевризского

муниципального района

Омской области

от ________2024 №_____-р

ИНФОРМАЦИЯ

О подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Тевризского муниципального района Омской области к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов

На основании Распоряжения Главы Тевризского муниципального района Омской области № 112-р от 03.06.2024 г. начата подготовка к предстоящему отопительному периоду 2024/2025 гг.

Администрацией района создана комиссия по оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей,  сформированы планы подготовки к предстоящему отопительному сезону 2024-2025 года, составлены планы проведения регламентных работ.

В настоящее время в Сибирское управление Ростехнадзора направлен перечень теплоснабжающих организаций, план мероприятий по подготовке и сведения о надежности электроснабжения.

На территории Тевризского муниципального района расположено 57 котельных (в том числе: 12 - предприятий ЖКХ, 13 – учреждений образования, 18 – учреждений культуры, 7 учреждений здравоохранения, 2 – Тевризского техникума, 5 – прочие), из них 12 котельных поднадзорных Управлению Ростехнадзора (котельные предприятий ЖКХ).

Полномочия в сфере теплоснабжения закреплены за Администрацией Тевризского муниципального района.

Так в рамках подготовки и в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок было выполнено следующее:

- подготовлены 57 котельных (выполнен текущий и косметический ремонт котельных и тепловых сетей, утепление);

- заменено 450 м. тепловых сетей в двухтрубном измерении;

- приобретены и установлены 2 резервных источника электроснабжения (Бородинская СОШ, Петелинская СОШ);

- согласно плану регламентных работ проведено техническое освидетельствования 2-х твердотопливных котлов, 6-ти дымовых труб и одного здания котельной;

- заменены 5 котлов (котельная Д/с №4, котельная Д/с № 1, котельная ЦРБ, котельная Журавлевской СОШ, котельная Утузского СДК);

- установлены 8 мембранных баков на котельные МУП «Сибирь»;

- выполнен капитальный ремонт крыши котельной ТСШ № 2;

- заменена дымовая труба на котельной Петелинской СОШ.

Всего на подготовку было затрачено  6444,8 тыс. рублей, в том числе:

- МУП «Сибирь» 4563,3 тыс. рублей. (39840, 0 тыс. рублей - средства предприятия, 579,3  тыс. рублей - средства местного бюджета (приобретение мембранных баков);

- учреждениями образования 1838,0 тыс. руб. (758,0 тыс. рублей - средства местного бюджета, 1080,0 тыс. руб. – средства областного бюджета);

- учреждениями культуры 43,5 тыс. рублей (средства местного бюджета).

Одной из основных задач в период подготовки является формирование необходимых запасов топлива. На отопительный период 2024/2025 года топливо было завезено в необходимом объеме: для нужд ЖКХ – 2400 тонн угля и 2 679 куб.м. дров, для нужд социальной сферы 1 080 тонн угля.

С целью обеспечения котельных топливом также были оформлены деляны для заготовки дровяной древесины для муниципальных нужд в общем объеме 3,6 тыс. куб.м.

Также на территории Тевризского района к отопительному периоду  2024/2025 года выполнена подготовка многоквартирного жилого фонда. Подготовлены 22 многоквартирных дома. В ходе подготовки проводился ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, ремонт подъездов. На подготовку затрачено 130,5 тыс. рублей – средства предприятия. Подготовка выполнена на 100%.